兴隆县教育和体育局

关于2023年度中央专项彩票公益金支持地方

社会公益事业发展项目的公告

按照河北省财政厅《中央专项彩票公益金支持我省社会公益事业发展项目资金管理办法》冀财综【2022】25号有关要求，现将我局中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展项目资金情况公告如下：

一、资助项目名称及资金规模：2023年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目：兴隆县第二中学教学楼及操场等维修改造工程，项目资金共计380万元，资金已全部到位，

二、支出内容：2023年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金共计380万元，其中用于支付工程费用360.0811万元，前期费用14.70745万元。

三、执行情况：该项目资金为专项资金，根据工程进度、工程量完成情况支付工程款，并加强对资金拨付的审核、监督和管理，确保专款专用，使用过程中无截留、挤占、挪用等现象。按照合同约定，我局于2024年2月8日已支付合同价款的80%，拨付工程款279.864万元。此工程于2023年7月6日开工建设，2023年9月12日竣工验收，剩余资金待审计结算后支付。

 四、项目完成及实际效果情况：兴隆县第二中学教学楼及操场等维修改造工程项目位于兴隆县第二中学院内，已于2023年9月12日竣工并验收。主要建设内容为：运动场翻建，建筑面积15346平方米；综合楼外墙保温，建筑面积8964.8平方米；综合楼、餐厅、礼堂外墙涂料粉刷，建筑面积12268.8平方米；外墙所有雨落管更换，计1278米；综合楼卫生间窗子更换，建筑面积135平方米等工程。惠及师生3000人，该项目的实施进一步改善了兴隆县第二中学的教育教学环境，对师生的安全提供了保障，给师生创造了良好的学习生活环境，大大提升了师生在校的幸福指数，受益人群满意度达98%。

|  |
| --- |
| 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目区域绩效目标自评表 |
| （2023年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 兴隆县第二中学教学楼及操场等维修改造项目 |
| 项目主管部门 | 兴隆县教育和体育局 | 资金使用单位 | 兴隆县第二中学 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数(A) | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 380 | 279.864 | 73.65% |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 |  项目实施经过充分论证，严格按照规定进行资金分配 | 无 |
| 下达及时性 |  根据项目实施情况和资金下达要求进行分配下达 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付有关规定进行资金支付 | 无 |
| 使用规范性 | 严格按照资金使用范围使用 | 无 |
| 执行准确性 | 严格执行相关财经法规制度等规定 | 无 |
| 预算绩效管理 情况 | 严格按照相关要求设置绩效目标、执行绩效监控和完成绩效评价工作 | 无 |
| 支出责任履行情况 | 支出责任履行较好 | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 1、完成教学楼保温、卫生间窗子更换。2、教学楼、餐厅、礼堂外墙粉刷及雨落管更换；3、运动场翻建； | 全部完成 |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  |  |  | 项目数量 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持文化类项目 | 项目数量 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 增加公益性项目面积 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 购置（维修）设备套数 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 项目实施直接受益人数 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 公益性场所建设数量 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 支持体育类项目 | 项目数量 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 增加公益性项目面积 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 购置（维修）设备套数 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 项目实施直接受益人数 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持体育类项目 | 公益性场所建设数量 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 支持养老类项目 | 项目数量 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 增加公益性项目面积 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 购置（维修）设备套数 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 项目实施直接受益人数 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 公益性场所建设数量 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 支持生态环保类项目 | 项目数量 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 增加公益性项目面积 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 购置（维修）设备套数 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 项目实施直接受益人数 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 公益性场所建设数量 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 支持社会福利类项目 | 项目数量 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 增加公益性项目面积 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 购置（维修）设备套数 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 项目实施直接受益人数 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 公益性场所建设数量 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 支持教育类项目 | 项目数量 | 1 | 1 |  |
| 增加公益性项目面积 | ≥50000 | ≥50000 |  |
| 购置（维修）设备套数 | 1 | 1 |  |
| 项目实施直接受益人数 | ≥3000 | ≥3000 |  |
| 公益性场所建设数量 | 1 | 1 |  |
| 支持其他社会公益项目 | 项目数量 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 增加公益性项目面积 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 购置（维修）设备套数 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 项目实施直接受益人数 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持其他社会公益项目 | 公益性场所建设数量 | （年度项目计划任务数） | （实际实施数量） |  |
| 质量指标 | 项目规划编制完整性、合规性 | 100% | 100% |  |
| 项目验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 按规定标明宣传标识 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 工作任务及时完成率 | ≥90% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 按时上报资金使用情况 | 100% | 100% |  |
| 按时向社会公告项目实施情况 | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效带动社会资本的投入 | 有效带动 | 有效带动 |  |
| 社会效益指标 | 有效弥补当地社会公益事业欠账 | 效果显著 | 改善了师生在校的生活质量，提高了师生的在校幸福指数 |  |
| 可持续影响指标 | 社会公益机构的服务能力和水平 |  | 持续提高 | 持续提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥85% | ≥85% |  |
| 说明 | 无 |

 兴隆县教育和体育局

2025年5月26日